Dossier de présentation de projet

Un aprecu d’une solution informatique pour la gestion des

cours d’une ecole secondaire

# Fichier d’identite Synthetique

Nom du  Projet : vDeskConnect : la mise en place d’une plateforme permettant les etudiants d’une ecole de passer les cours virtuellement, suivre leur progression, les noter, donner les statistiques de leur performance etc.

Objet du Projet :

- secteur d’intervention : educatif

- type d’action prevu :

- Enseigner  virtuellement au seins de l’etablissement scolaire.

- Organiser les cours.

- Connecter et Communiquer entre les enseignants et les etudiants.

- Faciliter la communication entre les enseignants et les etudiants.

- Transformer les methodes d’enseignement traditionelles en formats adaptes au virtuel.

- Permettre aux eleves de suivre les cours et d’acceder aux ressources pedagogiques en ligne.

- Creer, Developer et Mettre en place une plateforme web et probablement mobile et desktop.

Zone d’intervention :  Igando/Ikotun Lagos Nigeria, Cotonou Littoral

Beneficiares : Principalement l’ecole scolaire dans  la premiere zone d’intervention - Distinction Gate College Schools.

Cout Total : $66,06 et 10,000 ngn

Groupe porteur du Projet : vDeskConnect

Financemet Recherche : Distinction Gate Schools

Contact : Sisso Lionel T., +229 56 55 09 80 +234 9121840708

Justification du Projet

Contexte :

Dans nos jours, Le sujet de l’enseignement a distance n’est plus un reve mais une realite. Mais pourquoi l’enseigement a distance est-il necessaire pour chaque entreprise scolaire ? precisement les entreprise scolaire secondaire et superieure ?

La pandemie de Covid-19 de 2019 a 2020 est une des nombreux raisons pour la justification de sa necessite. Dans cette epoque, les ecoles etaient fermees, les etudiants ne pouvaients plus passer les cours en presentiel et c’est pour cette raison, certaines entreprise scolaires qui n’avaient pas cet outil devaient forcement mettre en pause ses activites scolaires, ceux qui rend plus lent la progression academique des etudiants et l’evolution de ces entreprise scolaires.

Problemes a resoudre :

- L’arret des activites scolaires a cause des facteurs externes.

- Une ecole saturee avec ses etudiants ( pas d’assez d’infrastructure pour cette population ).

- Un cout d’entretien cher de l’infrastructure a cause des nombreux etudiants en presentiel.

- difficulte des etudiants d’etre present pour passer les cours.

- difficulte des enseignants d’etre present pour derouler les cours

cadre d’intervention et Beneficiares:  Ce projet est isole est est principalement pour l’entreprise scolaire : Distinction Gate Schools

Cadre Logique

Resultats attendus :

- En cas du difficulte d’une entreprise scolaire de operer en presentiel, les activites scolaires se deroulent toujours.

- Reduire la complexite qui se pose a cause des nombreux etudiants frequentant une ecole scolaire.

- Mieux surveiller la bonne progression des etudiants

- Les etudiants qui resent loin de leur ecole seront capable de suivent les cours sans etre present.

Activites :

- Recenser aux paternaires prets a contribuer.

- Interroger le beneficiare principal pour la bonne construction de la regle de gestion possible d’etre tire.

- Demander le cas d’utilisation requis pour la regle de gestion

- Modeliser les cours en fonction de cette regle de gestion c’est-a-dire identifier et chercher les relations entre tous les acteurs qui interviennent dans cette action  en utilisant l’outil Merise et Uml.

- Creer la base de donnes de ce modele.

- Tester la bonne construction de la base de donnees avec les requettes requises.

- Creer le front-end/vue de cette solution/logiciel avec  ReactJS et Scss/Sass.

- Creer le backend/cote-serveur de ce logiciel avec nodeJS.

- Tester le bon fonctionnement du front-end.

- Tester le bon fonctionnement du backend.

- Tester la bonne integration et fonctionnement du front-end avec le backend.

- Le Design Responsive ( Desktop et mobile ).

- Tester la securite et les vunerabilites du logiciel etant un projet local.

- Ajouter le design responsive.

- Tester l’exeperience utilisateur du projet local(UI/UX).

- Mettre en place le projet dans un serveur a distance .

- Configurer bien le projet dans son serveur a distance.

- Creer la base de donnees a distance.

- Integrer le serveur avec la base de donnes a distance.

- Tester la securite et les vunerabilites du logiciel etant un projet deploye a distance.

- Tester l’exeperience utilisateur du projet a distance(UI/UX).

- Integrer le service de paiement pour les entreprise scolaires qui feront les abonnement de l’usage du logiciel

- Acceder le logiciel a distance avec l’aide d’un nom de domaine specifique : www.vdeskconnect.com.

- Publier le logiciel travers les reseaux sociaux et le marche de business

Moyens pour la reussite de ces activites :

- 2 exeperts/professionels en front-end(ReactJS) , backend(NodeJS)  et architecture du logiciel.

- 1 expert/consultant en securite.

- 1 expert/consultant en reseux et les systemes.

- 1 expert/consultant de l’administration de base de donnes.

- 1 expert/consultant en design Ui/Ux.

- 1 digital marketer

- la collaboration des beneficiares.

- la collaboration des paternaires.

- un abonnement de forfait suffiant pour toute la vie de realisation du projet.

- Un ordinateur de travail avec un systeme d’exploitation qui supporte ces logiciels listes ci-dessous

- les logciels suivants :

  - vscode

  - xampp

  - msproject/ProjectLibre

  - logiciel/application pour la bonne gestion des taches

  - calendrier

  - git

  - github

  - npm, node, reactJS, ExpressJS

Indicateurs de l’attiente des objectif :

Voici quelques indicateurs qui montreront les objectifs sont attients :

- Les ecoles scolaire gerent plus facilement les activites des ces etudiants malgre une population gigantesque.

- Les etudiants qui avaient souhaite suivre les cours de ces ecoles qui se trouvent loin de leur domicile suivent  les cours grace a ce logiciel.

- En cas d’une pandemie de quelque nature que ce soit,  les activites scolaire se deroulent toujours.

- Au moins 5 ecoles scolaires utilisent logiciel

- Le serveur ne plante pas lorsque des activites loudres ont lieu

- Pas de vol de ressources financieres precisement lors du abonnement que les entreprises scolaires feront mensuellement/annuellement

- Pas de vol des ressources scolaires

- Pas de vol des comptes

Contraintes et Risques :

- La bonne securite : le logiciel doit etre surveille tout le temps pour assurer que les pirates ne cherchent pas les vunerabilites, exploiter, voler et reussir a nuire et fuir. Ceci pose une risque de l’exploit, vol, vunerabilite si on n’embauche pas un personnel qui s’occupera d’assurer la bonne securite du logiciel. Le cout de cet embauche est inclus.

- Le bon fonctionnement du reseau et serveur : On doit regulierement assurer que toutes les configurations faites resent correctes et a jour!.  Est-ce que le serveur est plante et les utilisateur ont du mal a naviger ou bien meme acceder le logiciel?. C’est pour cette raison, c’est cruciel qu’un professionnel  en reseau et les systemes s’occupe du bon fonctionnement du reseau et serveur

- La bonne gestion de la BDD :  ici, c’est evident que la base de donne doit etre regulierement surveille et un adminstrateur de BDD  etait prealablement aussi bien souligner comme un composant indispensable de ce projet. Mais on est encore rencontre par les frais de cette taches car un adminstrateur de la bdd doit gagner qqc.

- Est-ce que les ecoles scolaires vont vraiment utiliser ce logiciel, payer pour l’utiliser, si oui, combien dans une echelle donnee?? Il y a une tendance que le nombre soit petit

- Comment se debrouiller avec le prix d’abonnement du serveur offert par leur service, meme chose pour le nom de domaine et la BDD??  En suite, le salaire que nous donnons aux personnes qui aideront avec la securite, le reseau et systeme, la BDD ?? En suite les frais en forme d’interet que nous allons payer au service qui nous offrira la possiblite de faire les transactions avec les ecoles scolaires ?? Est-ce que ca veut dire que l’abonnement de ce logiciel que nous donnerons coutera ​cher pour pourvoir supporter les depenses??

- En cas de vol financier, quel est l’assurance que nous ne serons pas destabilise ?, comment nous allons nous recuperer et continuer de marcher correctement ?

- Comment nous allons continuer d’etre relevant car les autres personnes vont essayer de trouver leur version de notre logiciel et concourir avec nous ?? et nombreux des contraintes et risques.

Acteurs du Projet

Le Groupe porteur :

L’association qui porte ce projet est vDeskConnect. C’etait cree depuis le 13/04/2025 et c’est une association qui trouvent les solutions informatiques dans le secteur educatif. Pour le moment, il n’y a auccune realisation mais cette association est actuellement en train de realiser son outil fondamental – vDeskConnect, une plateforme pour passer les cours a distance.

Pour le moment, le seul membre et fondateur de l’association est Lionel Sisso Timileyin.

Les Paternaires :

Notre parternaire, Distinction gate schools est une ecole scolaire secondaire situe a lagos, Nigeria, qui supportera ce projet en terme de financement. L’entreprise va couvrir tous les couts pour le deroulement du projet et elle va beneficier d’une sort que si le projet est realise, donc ella va utiliser le logiciel gratuitement jusqu’a ce que les fonds qu’elle a donne soient couverts

Le Projet en temps reel

Calendrier des activites :

| Activite | Periode de la realisation(en jours) |
| --- | --- |
| Recenser aux paternaires prets a contribuer | 1 |
| Interroger le beneficiare principal pour la bonne construction de la regle de gestion possible d’etre tire | 5 |
| Demander le cas d’utilisation requis pour la regle de gestion | 5 |
| Modeliser les cours en fonction de cette regle de gestion c’est-a-dire identifier et chercher les relations entre tous les acteurs qui interviennent dans cette action en utilisant l’outil Merise et Uml. | 14 |
| Creer la base de donnes de ce modele. | 1 |
| Tester la bonne construction de la base de donnees avec les requettes requises. | 1 |
| Creer le front-end/vue de cette solution/logiciel avec ReactJS et Scss/Sass. | 7 |
| Creer le backend/cote-serveur de ce logiciel avec nodeJS. | 7 |
| Tester le bon fonctionnement du front-end. | 2 |
| Tester le bon fonctionnement du backend. | 2 |
| Tester la bonne integration et fonctionnement du front-end avec le backend. | 4 |
| Le Design Responsive ( Desktop et mobile ). | 2 |
| Tester la securite et les vunerabilites du logiciel etant un projet local. | 3 |
| Ajouter le design responsive | 2 |
| Tester l’exeperience utilisateur du projet local(UI/UX). | 2 |
| Mettre en place le projet dans un serveur a distance . | 1 |
| Configurer bien le projet dans son serveur a distance. | 1 |
| Creer la base de donnees a distance. | 1 |
| Integrer le serveur avec la base de donnes a distance. | 1 |
| Tester la securite et les vunerabilites du logiciel etant un projet deploye a distance. | 3 |
| Tester l’exeperience utilisateur du projet a distance(UI/UX). | 2 |
| Integrer le service de paiement pour les entreprise scolaires qui feront les abonnement de l’usage du logiciel | 3 |
| Acceder le logiciel a distance avec l’aide d’un nom de domaine specifique : www.vdeskconnect.com. | 1 |
| Publier le logiciel travers les reseaux sociaux et le marche de business | 7 |
| Maximum total de jours | 76 |

Montage Financier du Projet

budget du projet : $ 66 et 10000 ngn

repartition des depenses :

| Activite | Montant demande |
| --- | --- |
| Faire abonnement de forfait illimite de pour le bon deroulement du projet | 10 000ngn |
| Payer les personnels de ce projet | $10 |
| Faire abonnement pour le nom de domaine | $11.06/an |
| Faire abonnement pour la BDD | $25/mois |
| Faire abonnement pour loyer un serveur | - |
| Publicite | $10/mois |
| Autres frais ( Les depenses imprevues, Le taux initial paye au service de paiement ) | $10 |
| Total montant demande | $66 et 10 000ngn |